### Universidad Técnica Particular de Loja

### DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA

### Propuesta de Trabajo de Integración Curricular (TIC)

## Información General

| Título del proyecto: | Desarrollo de una aplicación móvil y web para la automatización de pedidos y optimización del proceso de distribución en panaderías |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrera: | _x_ Computación |  |  |  |
| Propuesto por: | Erick Oscar Gaona Benavidez |  |  |  |
|  | Docente [ ] Estudiante [ x ] |  |  |  |
|  | Grupo de Investigación: | __ Control, Automation and Intelligent Systems __ Comunicaciones Inalámbricas __ Energía __ Inclusive Human Computer Interaction __ Innovación Tecnológica Educativa _x_ Inteligencia Artificial Aplicada _x_ IT Architecture and Management Research Group __ Knowledge-Based Systems __ Redes robustas, sustentables y seguras __ Otro (Especifique): |  |  |
| Duración: | 7 meses |  |  |  |
| Línea de Investigación: | __ Ciencias y Tecnologías de la Computación _x_ Ingeniería de Software __ Tecnologías de la Comunicación, Electrónica y Energía |  |  |  |
| Otros proyectos relacionados: | N/A |  |  |  |
| Naturaleza del Proyecto | % Técnico (min 60) : |  | 70 |  |
|  | % Innovación (max 30): |  | 10 |  |
|  | % Investigación (max 30): |  | 20 |  |
| Nro de Tesistas requeridos: | 2 |  |  |  |

- Perfil Requerido de los Postulantes

Se puede tener estudiantes de diferentes carrera, con un número máximo de 3 estudiantes por proyecto.

| Areás de afinidad requeridas en el postulante | Postulante 1 | Postulante 1 | Postulante 3 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemas Informáticos y Computación | Carrera | Carrera |  |
|  | Universidad Técnica Particular de Loja | Universidad | Universidad |  |
| Programación | X |  |  |  |
| Análisis de sistemas/negocio | X |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  |  |
| Gestión proyectos |  |  |  |  |
| Inteligencia artificial | X |  |  |  |
| Redes y telecomunicaciones |  |  |  |  |
| Otras | Especifique cuáles | Especifique cuáles | Especifique cuáles |  |

## Descripción del TIC

En la actualidad, las panaderías artesanales que ofrecen servicio de reparto a domicilio gestionan sus pedidos y rutas de distribución de manera completamente manual. En el caso particular de estudio, una operadora se comunica telefónicamente con cada cliente la noche anterior para consultar si desean realizar un pedido, registrando las solicitudes en papel o de memoria. Este proceso resulta ineficiente, propenso a errores y limita la capacidad de crecimiento del negocio, ya que depende enteramente de la disponibilidad y memoria del personal encargado.

La problemática se agrava al considerar que los repartidores carecen de herramientas digitales para organizar sus entregas: no cuentan con un listado consolidado de pedidos, no disponen de rutas optimizadas y la verificación de cada entrega se realiza de forma manual, lo que incrementa el riesgo de omisiones y retrasos.

El presente Trabajo de Integración Curricular se justifica ante la necesidad de modernizar y automatizar el proceso de pedidos y distribución en panaderías mediante el desarrollo de una solución tecnológica integral. La aplicación propuesta permitirá a los clientes realizar pedidos de forma anticipada desde su dispositivo móvil, con funcionalidades inteligentes como la sugerencia automática de productos frecuentes. Por su parte, el módulo del repartidor y administrador ofrecerá un panel web para la gestión de pedidos, optimización de rutas de entrega, generación de notas de venta y verificación de despachos. De esta manera, se busca reducir tiempos operativos, minimizar errores humanos y mejorar la experiencia tanto del cliente como del equipo de distribución.

## Objetivos

| General | G | Desarrollar una aplicación móvil y web para la automatización del proceso de pedidos y la gestión de distribución de productos en panaderías, con el fin de optimizar la operación logística y mejorar la experiencia del cliente y del repartidor. |
| --- | --- | --- |
| Específicos | E1 | Analizar el proceso actual de pedidos y reparto de productos de panadería para identificar los requerimientos funcionales, no funcionales y las oportunidades de mejora. |
|  | E2 | Diseñar la arquitectura del sistema y las interfaces de usuario para los módulos de cliente (aplicación móvil) y repartidor/administrador (aplicación web). |
|  | E3 | Implementar el módulo del cliente con funcionalidades de pedidos anticipados, catálogo de productos y recomendaciones automáticas basadas en el historial de compras. |
|  | E4 | Implementar el módulo del repartidor y administrador con gestión de pedidos diarios, optimización de rutas de entrega, generación de notas de venta y verificación de despachos. |
|  | E5 | Validar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas con usuarios reales en un entorno operativo de panadería, evaluando su usabilidad y eficacia. |

## Estrategia o Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del presente proyecto se empleará la metodología ágil Scrum, la cual permite gestionar el proceso de desarrollo de software de manera iterativa e incremental mediante ciclos de trabajo denominados sprints, con una duración estimada de dos a cuatro semanas cada uno. Esta metodología es idónea para el proyecto debido a que facilita la adaptación continua a cambios en los requerimientos y permite obtener retroalimentación temprana por parte de los usuarios finales (clientes y repartidores de la panadería).

Adicionalmente, en la fase inicial del proyecto se incorporarán principios de Design Thinking para comprender en profundidad las necesidades y experiencias de los usuarios del sistema, lo que permitirá diseñar interfaces intuitivas y centradas en el usuario.

Las herramientas tecnológicas contempladas incluyen React Native para el desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS), React con Tailwind CSS para la aplicación web del panel administrativo, y un backend con base de datos para la persistencia y gestión de la información de pedidos, clientes y rutas.

## Componentes:

| Nro. | Componentes | Plazo (Meses) | Nivel de Prácticum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requerimientos, análisis del proceso actual de pedidos y distribución, e investigación de soluciones existentes. | 2 | Prácticum 4.1 |
| 2 | Diseño de la arquitectura del sistema, modelado de base de datos y diseño de interfaces de usuario (prototipos). | 1.5 |  |
| 3 | Desarrollo del módulo del cliente: aplicación móvil con catálogo de productos, pedidos anticipados y recomendaciones automáticas. | 2 |  |
| 4 | Desarrollo del módulo del repartidor/administrador: panel web con gestión de pedidos, rutas, facturación y verificación de entregas. | 2 | Prácticum 4.2 |
| 5 | Integración de módulos, pruebas funcionales y validación con usuarios reales en entorno operativo de panadería. | 1.5 |  |
| 6 | Documentación técnica, manual de usuario y elaboración del informe final del TIC. | 1 |  |

## Resultados esperados

## Enumerar los resultados esperados con el desarrollo del TIC. (Los resultados no son el esquema del documento final, puede ser aplicaciones, documentación, implementaciones, etc.)

1. Aplicación móvil funcional (módulo del cliente) que permita realizar pedidos anticipados de productos de panadería, consultar el catálogo disponible y recibir sugerencias automáticas basadas en el historial de compras.

2. Aplicación web funcional (módulo del repartidor y administrador) que integre la gestión de pedidos diarios, optimización de rutas de entrega, generación de notas de venta y un sistema de verificación de despachos.

3. Documento de especificación de requerimientos y análisis del proceso actual de pedidos y distribución en panaderías.

4. Manual de usuario para los distintos perfiles del sistema (cliente, repartidor y administrador).

5. Informe de resultados de pruebas y validación con usuarios reales, que incluya métricas de usabilidad y eficacia del sistema implementado.

## Bibliografía / Recursos

[1] Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

[2] Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.

[3] Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. https://scrumguides.org/

[4] Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Harper Business.

[5] React Native Documentation. (2024). Meta Platforms, Inc. https://reactnative.dev/docs/getting-started

[6] Tailwind CSS Documentation. (2024). Tailwind Labs. https://tailwindcss.com/docs

[7] Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson Education.

[8] Villalba-Condori, K. O. et al. (2021). «Aplicaciones móviles para la gestión de microempresas: revisión sistemática de literatura.» Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E41), 548-560.

[9] Google Developers. (2024). Google Maps Platform - Routes API. https://developers.google.com/maps/documentation/routes

Erick Oscar Gaona Benavidez

Firma Proponente